**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Nazwa zamówienia:

**Wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej**

**w związku z projektem pn. „Prace B+R w obszarze telemetrii w NETLAND sp. z o.o.”**

**(umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0047/19-00) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,**

**Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.2 - „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1 - „Działalność B+R przedsiębiorstw”.**

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:

***2/NL/1.2.1\_2/RPO/2021***

**Zamawiający:**

NetLand Sp. z o. o.

10-683 Olsztyn, ul. Trylińskiego 16

NIP: 739-367-92-38

*Olsztyn, dn. 12.11.2021 r.*

**I. ZAMAWIAJĄCY**

NetLand Sp. z o. o.

10-683 Olsztyn, ul. Trylińskiego 16

NIP: 739-367-92-38

**II. PODSTAWY PRAWNE UDZIELENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wg regulacji zawartych w *Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.*
2. Zamawiający odpowiedzialny za realizację niniejszego postępowania nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.
3. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje w poszanowaniu zasady jawności, konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostaje udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego <https://netland.com.pl/pl/> oraz w internetowej bazie ofert, tj. w Bazie Konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych i zakup praw naukowej własności intelektualnej w związku z projektem pn. „Prace B+R w obszarze telemetrii w NETLAND sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.02.01-28-0047/19-00) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.2 - „Innowacyjne firmy”, Poddziałania 1.2.1- „Działalność B+R przedsiębiorstw”.
2. Elementy składowe przedmiotu zamówienia przedstawiają się następująco:
3. Etap I – Prace przemysłowe nad wykonaniem innowacyjnego modułu komunikacji radiowej dalekiego zasięgu:
4. Koncentrator,
5. Retransmiter,
6. Głowica telemetryczna;
7. Etap II – Prace przemysłowe nad stworzeniem standardu komunikacji z urządzeniami dowolnych producentów urządzeń mierniczych;
8. Etap III - Prace przemysłowe nad autonomicznym systemem telemetrycznym optymalizacji obsługi odczytów mediów
9. Etap IV – Prace rozwojowe nad wykorzystaniem nowych sposobów komunikacji w terenie z etapu I i II oraz testy komunikacji z systemem informatycznym etapu III.
10. Szczegółowy opis zakresu, wytycznych i wymagań realizacji poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia określonych w ust. 2 zawierają się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
12. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości ze względu na konieczność działania całości zaprojektowanych urządzeń i systemu informatycznego w jednym środowisku.
13. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
14. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanych ze sobą urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania. Rozdzielenie dostaw na części groziłoby znacznym podwyższeniem kosztów zamówienia ze względu na konieczność odrębnego wliczania kosztów pośrednich przez każdego ze startujących w postępowaniu Wykonawców, np. koszty zaplecza, ubezpieczenia, transportu, koordynacji realizacji projektu, systemu utrzymania gwarancji.
15. Podział zamówienia na części mógłby skutkować otrzymaniem w ramach jednego projektu UE różnych modeli i technologii wykonania zamówienia co powodowałoby ryzyko utrudnień integracji dostarczanych rozwiązań.
16. Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej z części postępowania zagroziłoby terminowemu rozliczeniu projektu UE, ponieważ nawet realizacja pozostałych części zamówienia nie zapewniałaby osiągnięcia wymaganych wskaźników projektu.
17. Kod CPV zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV:

[72212420-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-opracowywania-oprogramowania-do-zarzadzania-urzadzeniami-i-pakiety-uslug-opracowywania-oprogramowania-8327) - Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami i pakiety usług opracowywania oprogramowania

Dodatkowe kody CPV:

[51500000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-maszyn-i-urzadzen-7652) - Usługi instalowania maszyn i urządzeń

[51540000-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-maszyn-i-urzadzen-specjalnego-zastosowania-7667) - Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

[48000000-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168) - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

[48900000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-pakiety-oprogramowania-i-systemy-komputerowe-7334) - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat zaprojektował, wytworzył i wdrożył system informatyczny w architekturze chmurowej (SaaS) obejmujący zebranie wymagań, prace programistyczne w języku .Net oraz wdrożenie systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł brutto.
3. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował projekt polegający na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych i zaprojektowaniu urządzeń telemetrycznych zapewniających komunikację z licznikami wody poprzez wykorzystanie komunikacji radiowej 868 MHz o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.
4. dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada:
5. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarze telemetrii lub informatyki,
6. minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów polegających na budowanie systemów informatycznych opartych o chmurę danych
7. doświadczenie w pracy w minimum 1 projekcie badawczo-rozwojowym w obszarze telemetrii i zaprojektowania urządzeń do odczytu radiowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.
8. doświadczenie w pracy w minimum 1 projekcie polegającym na budowanie systemów informatycznych opartych o chmurę danych o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto.
9. Posiada zdolność finansową gotowości do realizacji projektu na podstawie przychodu na ostatni zamknięty rok obrotowy nie mniejsza niż 2 mln zl potwierdzone dołączonym do niniejszej oferty rachunkiem zysków i strat.
10. Ocena spełnienia warunku o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób oraz dokumentów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Niespełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem oferty za odrzuconą.
11. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
12. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
13. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
14. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
15. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
16. W celu potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
17. Wykonawca, który nie oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 3 podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

**V. TERMIN i MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wymagany termin realizacji przedmiotowego zamówienia: **maks. do dn. 31.12.2022 r**.
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia:
3. Etap I - Prace przemysłowe nad wykonaniem innowacyjnego modułu komunikacji radiowej dalekiego zasięgu - **realizacja maks. w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy** **ale nie później niż do 31.12.2022r.**
4. Koncentrator - realizacja maks. w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy.
5. Retransmiter - realizacja maks. w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy.
6. Głowica telemetryczna - realizacja maks. w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy.
7. Etap II - Prace przemysłowe nad stworzeniem standardu komunikacji z urządzeniami dowolnych producentów urządzeń mierniczych - **realizacja maks. w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy** **ale nie później niż do 31.12.2022r.;**
8. Etap III - Prace przemysłowe nad autonomicznym systemem telemetrycznym optymalizacji obsługi odczytów mediów- **realizacja maks. w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 31.12.2022r.;**
9. Etap IV – Prace rozwojowe nad wykorzystaniem nowych sposobów komunikacji w terenie z etapu I i II oraz testy komunikacji z systemem informatycznym etapu III - **realizacja maks. w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 31.12.2022r.**
10. Dopuszcza się etapowanie odbioru poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia, w tym ust. 2 pkt. 1) ppkt. 1), 2), 3), 4).
11. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: **NetLand Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn.**

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

* 1. formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
	2. wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę wg wzoru załącznika nr 3, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu razem z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
	3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia zawodowego wymaganego przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami, z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie prac wykazanych w doświadczeniu zawodowym. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
	4. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
	5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
	odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
	właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
	6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
	Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
	ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane zwolnienie,
	odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
	właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
	7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
	8. pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
	9. rachunek zysków i strat na podstawie przychodu za ostatni zamknięty rok obrotowy, potwierdzający zdolność finansową gotowości do realizacji projektu nie mniejszą niż 2 mln zł.
1. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy w sytuacji gdy złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane jako kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

* + - 1. Oferty w formie pisemnej, papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.:

**NetLand Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn; pok. nr 108 – Sekretariat**

* + - 1. W przypadku składania oferty Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w ust. 1 i posiadającej następujące oznaczenia:

**„Zapytanie ofertowego nr 2/NL/1.2.1\_2/RPO/2021**. **Nie otwierać przed dn. 15.12.2021 r., godz. 10.30”** oraz oznaczenie nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy.

* + - 1. Termin składania ofert upływa **w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:00.**
			2. Termin otwarcia ofert - dn. 15.12.2021 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
			3. Oferta w formie papierowej może zostać dostarczona osobiście, przez kuriera lub pocztą tradycyjną (listownie).

**VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT**

1. Sposób obliczenia ceny: w formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie Wykonawcy netto, podatek VAT oraz cenę brutto – cyfrowo i słownie. Za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, w zakresie wynikającym z niniejszego zapytania. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Podstawą określenia zakresu zamówienia do obliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w niniejszym zapytaniu. Cena ofertowa brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz innych podatków i opłat. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. Cena podana w formularzu ofertowym nie podlega dalszym, dodatkowym negocjacjom. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
2. Jeżeli zaoferowana cena, wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
* oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
* pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
* wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
* wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
* powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie stosownych wyjaśnień, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w pkt. 1).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

* + - 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
	1. Cena brutto (PLN) – 90%
	2. Okres gwarancji – 10%
		+ 1. Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlegają zliczeniu. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów oraz przedłoży dokumenty, o których mowa szczegółowo w rozdziale VI niniejszego zapytania.
			2. W ramach kryterium „Cena brutto (PLN)” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:

**P= (CN / COB x 90%) x 100**

gdzie:

P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena brutto”

CN - najniższa zaoferowana cena brutto oferty niepodlegającej odrzuceniu,

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,

90% - waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów **(90 pkt.)** otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

* + - 1. W ramach kryterium „Okres gwarancji” przyjmuje się następujące zasady punktacji ofert, tj.:
				1. okres gwarancji 12 m-cy - 0 pkt.
				2. okres gwarancji 24 m-ce - 5 pkt.
				3. okres gwarancji 36 m-cy – 10 pkt.

Przy czym Zamawiający wymaga, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-cy od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

* + - 1. Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w formularzu ofertowym.

**X. ZASADY PUBLIKACJI ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Zamawiający rozstrzygając przedmiotowe postępowanie, stosowne zawiadomienie o wynikach postępowania opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności, o których mowa w rozdziale II niniejszego zapytania ofertowego.

**XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w zapytaniu.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

**XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:

* 1. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
	2. z konieczności dostosowania warunków umowy do postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie zawartej przez Zamawiającego z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
	3. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, okoliczności prawnych, ekonomicznych czy technicznych związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy lub wystąpienia sił wyższych (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym, np. klęski żywiołowej, powodzi, itp.), za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z przyczyn o których mowa w ust. 2 pkt. c) uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;
2. opóźnienia w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w takim zakresie iż nie będzie możliwe wykonanie niniejszej umowy w terminie określonym w umowie.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu winno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia przesłanki, z zachowaniem formy pisemnej.

**XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

* 1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Adrian Pietnoczka – Prezes Zarządu, e-mail: apietnoczka@netland.com.pl
	2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego i/lub drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany w ust. 1.
	3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią niniejszego zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert, jak również będą opublikowane w Bazie Konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II niniejszego zapytania ofertowego.

**XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności odrzucenia oferty:

* 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
	2. została złożona przez podmiot wykluczony z przedmiotowego postępowania,
	3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
	4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
	5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia zaoferowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny,
	6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów,
	7. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na poprawienie wskazanej omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający,
	8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności warunkujące unieważnienie postępowania:

* 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/oferty podlegają odrzuceniu,
	2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
	3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
	4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
	5. zmiany formalno-prawne projektu w ramach, którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie uniemożliwiające realizację i/lub sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień, co do treści oferty jak i dokumentów.

**XV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz usług
4. Wykaz osób
5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
6. Projekt umowy

**XVI. DODATKOWE INFORMACJE**

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. *Kodeks cywilny* (Dz.U. z 2016r. poz. 93 ze zm.) oraz *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
2. Do prowadzonego postępowania wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 t. jedn.);
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zamawiający;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania wg. zasady konkurencyjności realizowanej wg. wytycznych Ministerstwa Rozwoju *w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z obowiązkiem realizacji przez zamawiającego zasad wynikających z pkt 6.5 ppkt. 1) i 2) wytycznych Ministerstwa Rozwoju *w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu, tj. zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie niniejszego zamówienia i projektu;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z wytycznych Ministerstwa Rozwoju *w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* na podstawie, których realizowane jest niniejsze postepowanie;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.